B. Otoczenie społeczno-gospodarcze 
i kulturowe

Potrzeby w zakresie zasobów ludzkich uzależnione są nie tylko od czynników techniczno-ekonomicznych, finansowych czy gospodarczych, ale także do pewnego stopnia zdeterminowane są uwarunkowaniami społecznymi i społeczno-gospodarczymi występującymi w kraju zlokalizowania projektu.

Warunki pracy, normy i ochrona zdrowia

Ustawodawstwo i warunki zatrudnienia

Warunki zatrudnienia mogą być regulowane przepisami lub postanowieniami umów zbiorowych ze związkami zawodowymi lub też mogą opierać się na rozpowszechnionej praktyce. Zatrudnienie kobiet może wiązać się ze specjalnymi warunkami, tradycją i polityką. Obowiązujące uregulowania dotyczące świąt państwowych, dni wolnych od pracy, pracy zmianowej, czasu pracy oraz corocznych urlopów wypoczynkowych, zwolnień chorobowych i urlopów szkoleniowych będą miały wpływ na efektywną liczbę godzin pracy 
i dni roboczych w ciągu roku, a tym samym również na zapotrzebowanie w zakresie zasobów ludzkich w odniesieniu do wielkości produkcji docelowej i innych uwarunkowań.

Normy pracy

Powszechnie popełnianym błędem w określaniu zapotrzebowania na zasoby ludzkie jest przyjęcie norm pracy obowiązujących w krajach uprzemysłowionych. Może to spowodować nadmiernie optymistyczne oszacowanie efektywnego czasu pracy maszyn i wydajności, a co za tym idzie również wielkości produkcji końcowej i wyniku finansowego. Dlatego też należy podejść do tych szacunków realistycznie, biorąc za podstawę doświadczenia i porównania z podobnymi projektami przemysłowymi w danym kraju i regionie. Należy wziąć pod uwagę różnice poziomu kwalifikacji, doświadczenia, wydajności itp. w porównaniu do krajów uprzemysłowionych. Ma to szczególne znaczenie w początkowych etapach działalności produkcyjnej.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

W wielu krajach rozwijających się nie ma ustalonych minimalnych norm w zakresie bezpieczeństwa lub higieny pracy lub też nie są one dostatecznie ostro egzekwowane. Doprowadziło to do przenoszenia szkodliwych przemysłów z krajów rozwiniętych do rozwijających się, przemieszczania przemysłów, które w niektórych przypadkach miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo zatrudnionych, nie wspominając już o często niezwykle poważnych skutkach dla środowiska. Dlatego też w studium feasibility należy ocenić istniejące regulacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, łącznie z tendencjami na przyszłość oraz przeanalizować ich wpływ na wielkość kosztów inwestycyjnych i produkcyjnych.

Ochrona zdrowia i ubezpieczenia społeczne

Osoba analizująca projekt powinna również zidentyfikować i rozważyć niezbędne elementy projektu w zakresie ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych dla załogi. Należy oszacować koszt tych elementów i wprowadzić go do tabel kosztów w studium feasibility. Międzynarodowa Organizacja Pracy opublikowała szereg dokumentów na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony zdrowia i warunków pracy w krajach rozwijających się oraz w różnych sytuacjach zatrudnienia.